项目章程

* **项目名称**

易起游综合性数字平台

* **项目经理**

赵建伟

* **项目背景**

国内没有综合性数字发行平台，玩家购买游戏需要到steam去下载。中国是一个巨大的消费市场，但没有一个综合性的数字发行平台。可以构建一个国内的综合性数字发行平台来实现服务群众、繁荣市场的有益局面。

* **项目目标**

建设并运营一个中国的综合性数字发行平台，为国内所有购买游戏的群众提供便捷的服务。

* **项目范围**
  + 商家支持：入住、管理游戏及分类、订单处理、查看历史数据；
  + 购买游戏：游戏查询及浏览、下单、结账、评价、个人中心；
  + 公共功能：广告、货物推荐、特定活动；
  + 管理员功能：游戏审核、广告管理、推荐游戏管理、活动安排、分析数据；
* **进度**
  + 2018．9月:组建核心团队和合作模式、确定产品定位和第一版产品范围；
  + 2018．10月：产品的需求细化、产品设计细化；
  + 2018．11—12月：组建网站建设团队，进入建设期；
  + 2019．1-3月：产品进入贝塔测试阶段（吸引尽可能广泛的商家和学生进行测试）；
* **交付成果** 
  + 完全实现需求的可运行程序及源代码；
  + 主要技术文档：需求说明、产品说明、设计文档、测试报告；
  + 主要项目管理文档：项目章程、进度计划、预算文档、人力资源计划、沟通计划、风险登记册、采购文件、主要变更记录、验收报告；
* **签字**

孙艺凡