项目章程

* **项目名称**

易起游游戏平台app

* **项目经理**

孙艺凡

* **项目背景**

现如今的游戏都有聊天交友功能板块，但聊天需要进入游戏界面，很不方便，如果只是要聊天，一个公共的游戏平台足以；而且游戏平台的功能并不局限于聊天。在游戏平台可以聊天交友不用进入游戏，也浏览各种游戏资讯，不再只是一种游戏资讯，用户也可以购买自己喜欢的游戏进行下载，氪金拥有更好的用户体验。

* **项目目标**

为国内数千万游戏玩家构建一个综合性游戏平台，支持用户购买、下载、讨论、评价、平台内聊天、一键开启游戏等功能。

* **项目范围**
  + 商家支持：入住、管理游戏及分类、订单处理、查看历史数据；
  + 顾客购买：游戏资讯查询及浏览、下单、结账、评价、个人中心；
  + 公共功能：广告、推荐、特定活动；
  + 管理员功能：游戏审核、广告管理、推荐货物管理、活动安排、分析数据；
* **进度**
  + 2018．9月:组建核心团队和合作模式、确定产品定位和第一版产品范围；
  + 2018．10月：产品的需求细化、产品设计细化；
  + 2018．11—12月：组建网站建设团队，进入建设期；
  + 2019．1-3月：产品进入贝塔测试阶段（吸引尽可能广泛的商家和学生进行测试）；
* **交付成果** 
  + 完全实现需求的可运行程序及源代码；
  + 主要技术文档：需求说明、产品说明、设计文档、测试报告；
  + 主要项目管理文档：项目章程、进度计划、预算文档、人力资源计划、沟通计划、风险登记册、采购文件、主要变更记录、验收报告；
* **签字**